Họ và tên: Hoàng Quốc Bảo

Lớp: CNTT 5

Mã sinh viên: B25DTCN225

Ngày ôn tập: 1

Bài 1： Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Thương lượng hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog để tối đa hóa giá trị sản phẩm. |
| Scrum Master | Giúp mọi người hiểu và áp dụng Scrum, đồng thời hỗ trợ loại bỏ trở ngại. |
| Developers | Tạo ra Increment đáp ứng Definition of Done trong mỗi Sprint. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng rau củ | Xem danh mục và thông tin sản phẩm | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách rau củ còn bán được, để chọn sản phẩm phù hợp trước khi đặt hàng. |
| Đặt hàng rau củ | Tạo đơn hàng | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và xác nhận đặt hàng, để mua được những sản phẩm mình cần. |
| Theo dõi đơn hàng | Xem trạng thái giao hàng | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng, để biết đơn của mình đang được chuẩn bị hay đang giao. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic là mục tiêu lớn, thường cần chia thành nhiều phần mới làm xong. Feature là một chức năng cụ thể thuộc Epic. User Story mô tả nhu cầu của một người dùng và lợi ích họ nhận được, thường đủ nhỏ để đội phát triển thực hiện trong Sprint.

Bài 3: Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Independent (Độc lập) | Story gộp đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và khuyến mãi nên các phần phụ thuộc nhau, khó phát triển hoặc kiểm thử riêng. |
| Small (Nhỏ) | Có quá nhiều chức năng trong một story, phạm vi lớn và khó hoàn thành, ước lượng trong một Sprint. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ và xác nhận đơn hàng, để đặt mua rau củ nhanh chóng. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc ví điện tử, để thanh toán theo cách phù hợp với mình. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng sau khi đặt, để biết đơn đang được xử lý hay giao đến đâu. |

Các story trên có mục tiêu riêng và phạm vi nhỏ hơn story ban đầu. Chức năng khuyến mãi có thể được tách thành một story riêng khi tiếp tục làm rõ Product Backlog.

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Khách phải đặt được rau thì release mới đạt mục tiêu chính. |
| B2 | Must | COD giúp khách đặt và nhận hàng trong ngày mà không cần tích hợp ví điện tử ngay. |
| B3 | Should | Có ích cho khách nhưng chưa bắt buộc vì đã có phương thức COD. |
| B4 | Could | Theo dõi vị trí shipper trên bản đồ khá tiện nhưng không bắt buộc để giao hàng trong ngày. |
| B5 | Won't (lần này) | Mã giảm giá sinh nhật không phục vụ trực tiếp mục tiêu ra mắt đầu tiên. |
| B6 | Won't (lần này) | Chatbot AI tốn thêm thời gian và chi phí, chưa cần cho chức năng đặt và nhận hàng. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must: Nếu hạng mục nào cũng là Must thì đội sẽ khó xác định việc nào cần làm trước, dễ vượt quá thời gian 6 tuần và ngân sách. Chỉ nên để Must cho những chức năng thật sự cần để đạt mục tiêu release; các phần còn lại có thể làm sau nếu còn thời gian